## Slide 1: Engenharia de software

## Slide 2: Agenda
O projeto
Introdução aos métodos Ágeis

## Slide 3: Um pouco mais sobre o Projeto

## Slide 4: Desenvolver é arriscar-se
Deslizes no cronograma
Projeto cancelado
Sistema ”azeda”: vai para produção, mas em pouco tempo a manutenção fica muito cara
Taxa de erros inviabiliza o sistema em produção
Mudanças nos negócios
False riqueza de funções: muitas funções que não agregam valor ao negócio

## Slide 5: fatos
”É impossível levantar todos os requisitos no começo do projeto”
”Seja quais forem seus requisitos, eles vão mudar”
”Sempre haverá mais trabalho para fazer do que tempo e/ou dinheiro disponível”

## Slide 6: Bases da metodologia ágil
BDD - Desenvolvimento guiado por comportamento (Behavior Driven Development)
TDD - Desenvolvimento guiado por testes (Test Driven Development)

## Slide 7: Desenvolvimento ágil
Qualidade baseada em testes
  Testes unitários
  Testes de módulo
  Testes de integração
  Teste de validação
  Cobertura

## Slide 8: Desenvolvimento ágil
Produtividade
  Clareza
  Síntese
  Reuso
  Automação por ferramentas

## Slide 9: Iteração do ciclo de vida ágil

## Slide 10: Fábrica ou ateliê

## Slide 11: Desenvolvedor como artesão
”Well in my mind a craftsperson is someone who not only creates something from nothing from materials of their choice, but usually puts a part of themselves into what they make. ” – Chris Odell http://foxdellfolio.com/the-codesmith/
Comprometimento é fundamental

## Slide 12: Xp overview
Ciclos curtos de desenvolvimento de alguns meses com iterações de 1 a 4 semanas e feedback
MVP
DRY, testes e código do repositório em excelentes condições
Testes: unitários, de validação, de verificação e de integração, etc.
Cliente participativo e forte comunicação
Mudanças entre releases substituindo funções ainda não implementadas por outras agora mais relevantes
Fazer apenas as funcionalidades prioritárias e que o cliente solicitou
Os desenvolvedores participam de decisões, estimam e elaboram as funcionalidades

## Slide 13: Xp overview
Trabalho em equipe (Time)
Novos integrantes aceitam mais riscos com o tempo e são assistidos pelos mais experientes
Uso de atividades em pares (programação, análise, etc.)
Integração após o desenvolvimento de uma funcionalidade, incluindo testes de integração
Cartões com ”Coisas a fazer”
Refatoração constante
Aposta: custo de mudança será mantido baixo

## Slide 14: Variáveis do projeto
Custo
Tempo
Qualidade
Escopo

## Slide 15: Atividade
Descreva como você gostaria de sair de casa
Descreva qual seria o mínimo para essa mudança
Quais partes desse processo você imagina que teriam maior impacto para realizar essa tarefa?

## Slide 16: Mínimo produto viável (mvp)

## Slide 17: Regra 20-80 ou 80/20
Princípio de Pareto: 80% vindos de 20% de trabalho

## Slide 18: 4 valores do XP
Comunicação
Simplicidade
Feedback
Coragem
Respeito

## Slide 19: 4 atividades básicas do xp
Codificar
Testar
Ouvir
Projetar

## Slide 20: Papéis na xp
Programador: coração da XP
Cliente
Testador: auxilia o cliente a construir testes de validação e executa todos os testes periodicamente
Rastreador
Treinador
Consultor
Chefão

## Slide 21: As vezes não dá pra usar...
Cultura empresarial/Cliente desconfiado (documentação, exigência de horas de trabalho excessivas)
Grandes times
Tecnologias/Infra que não suportam elegantemente modificações

## Slide 22: gvanerven@unb.br
Obrigado!