## Slide 1: Engenharia de software

## Slide 2: Agenda
BDD - Behavior Driven Development (Design)
  Histórias de usuários
  Pontos de estimativa
  Velocidade
  Low-fidelity (Lo-Fi) UI
  Storyboards
  Testes de validação (aceitação)
  Um pouco sobre planeje e documente

## Slide 3: BDD - Behavior Driven Development
Foco no comportamento da aplicação ao invés da implementação
Ideal para projetos com requisitos nebulosos ou que mudam rapidamente

## Slide 4: Requisitos
Funcionais
Não-funcionais (qualidade)
Explícitos
Implícitos

## Slide 5: Histórias de usuário
Cartões 3x5
Derivadas da comunidade de Interfaces Humano-Computador
Costumam conter de uma a três frases
Linguagem não técnica
Escritas em conjunto pelos clientes e desenvolvedores

## Slide 6: Histórias de usuário
Devem
  Ser testáveis
  Pequenas o suficientes para serem implementadas em uma iteração
  Possuir valor para o negócio

## Slide 7: Histórias de usuários
Nome da funcionalidade
Como [tipo de stakeholder],
Eu quero [realizar atividade],
Para [atingir um objetivo]
OBS: Formato Connextra

## Slide 8: Histórias de usuários
Adicionar um filme:
Como usuário do serviço,
Eu quero adicionar um novo filme ao banco de dados do site,
Para compartilhar com outros usuários

## Slide 9: Histórias de usuários - Pontuação

## Slide 10: Histórias de usuários - velocidade

## Slide 11: Histórias de usuários
Specifc
Measurable
Achievable
Relevant
Timeboxed

## Slide 12: Histórias de usuários
Specifc
  Feature: User can search for a movie (vague)
  Feature: User can search for a movie by title (specific)
Measurable
  Feature: RottenPotatoes should have good response time (unmeasurable)
  Feature: When adding a movie, 99% of Add Movie pages should appear within 3 seconds (measurable)

## Slide 13: Histórias de usuários
Achievable
  Realizável em uma iteração
Relevant
  Perguntar ”por quê?”. (Cinco porquês)
  MVP
Timeboxed
  Se não deu tempo, reescreva a história em partes menores

## Slide 14: Histórias de usuários
Funcionalidade: O site deve ter uma boa interface de usuário
Respeita apenas o Relevant
Funcionalidade: Quero ver uma lista ordenada de filmes vendidos.

## Slide 15: Histórias de usuários
Funcionalidade: Lista top 10 de filmes para compra
Como cliente
Eu quero ver a lista dos 10 filmes mais vendidos, ordenados por preço
Para poder comprar os mais baratos primeiro.

## Slide 16: spikes

## Slide 17: Lo-fi ui e storyboards

## Slide 18: Teste de aceitação
Feature: User can manually add movie
Scenario: Add a movie
Given I am on the RottenPotatoes home page
When I follow "Add new movie"
Then I should be on the Create New Movie page

## Slide 19: Teste de aceitação
When I fill in "Title" with "Men In Black"
And I select "PG-13" from "Rating"
And I press "Save Changes"
Then I should be on the RottenPotatoes home page
And I should see "Men In Black"

## Slide 20: Planeje e documente
Levantamento dos requisitos
Documentação dos requisitos
Estimativa dos custos
Planejamento e acompanhamento do projeto
Gestão de mudanças
Garantir que a implementação corresponda aos requisitos
Análise e gestão de riscos

## Slide 21: Planeje e documente
Levantamento de Requisitos
  Entrevistas
  Cenários
  Protótipos
  Casos de uso (Diagrama UML: http://www.dsc.ufcg.edu.br/~sampaio/cursos/2007.1/Graduacao/SI-II/Uml/diagramas/usecases/usecases.htm)

## Slide 22: Planeje e documente
Documentação
  Software Requirements Specification (IEEE 830-1998)

## Slide 23: Planeje e documente
Estimativa de custos
  Esforço baseado em tamanho do código (COCOMO I e II) – Linhas de Código (LOC)
  Pontos de função:
    Entradas e saídas de funções
    Consultas externas
    Arquivos de entrada e saída

## Slide 24: Planeje e documente
Planejamento e acompanhamento
  Uso de diagramas para organizar as tarefas (paralelismo e dependências)
  Análise de caminhos críticos e acompanhamento

## Slide 25: Planeje e documente
Gestão de mudanças
  Alterações em requisitos geram impacto nas estimativas de custo e cronograma
  Custo e cronograma podem mudar mesmo sem mudanças nos requisitos

## Slide 26: Planeje e documente
Conformidade entre implementação e funcionalidades
  Rastreabilidade de requisitos
  Matriz de rastreabilidade

## Slide 27: Planeje e documente
Análise de riscos e gestão
  Levantamento dos riscos
  Probabilidade e impacto
  Tratamento do risco

## Slide 28: atividade
Fechamento dos grupos
Definição dos projetos
Converse com seu cliente e criem ao menos uma história de usuário

## Slide 29: gvanerven@unb.br
Obrigado!