## Slide 1: Engenharia de software

## Slide 2: Agenda
XP – Extreme programming – Práticas
  Práticas de Negócio
  Práticas de Desenvolvimento

## Slide 3: Práticas
Práticas de negócio
  Cliente no time
  Metáforas
  Entregas regulares
  ”Semana de 40 horas” ou “Ir para casa cansado, mas não exausto”
  Jogo do planejamento

## Slide 4: Cliente no time

## Slide 5: metáforas

## Slide 6: Entregas regulares

## Slide 7: “Semana de 40 horas”

## Slide 8: Jogo do planejamento
Jogam
  Negócios
  Desenvolvimento

## Slide 9: Jogo do planejamento
Fase de exploração
Fase de comprometimento
Fase de direcionamento

## Slide 10: Jogo do planejamento
Fase de exploração
  Escreva a história
  Estime
  Separe se precisar

## Slide 11: Jogo do planejamento
Fase de comprometimento
  Classifique por valor (Negócios, 3 pilhas)
  Classifique por risco (Desenvolvimento, 3 pilhas)
  Defina a velocidade (Desenvolvimento)
  Escolha o escopo (Negócios)

## Slide 12: Jogo do planejamento
Fase de direcionamento
  Iteração (Histórias devem resultar em um sistema do início ao fim, mesmo que embrionário)
  Recuperação (Redefinir as histórias se foi superestimadas)
  Nova história (Trocar uma não realizada por outra mais relevante)
  Reestimativa (Se o planejamento não condiz com a realizada, estima-se novamente as histórias remanescentes para adequar)

## Slide 13: Jogo do planejamento
Planejamento da iteração
  Mesmas três fases
  Exploração
    Escreva a história em tarefas
  Comprometimento
    Aceite uma tarefa, estime a tarefa, defina a carga de trabalho e balanceie
  Direcionamento
    Implemente, registre o progresso, recupere-se de tarefas superestimadas e verifique a história

## Slide 14: Práticas
Práticas de desenvolvimento
  Projeto simples
  Refatoração
  Programação em pares
  Propriedade coletiva
  Padrões de codificação
  Integração contínua
  TDD

## Slide 15: Projeto simples

## Slide 16: refatoração

## Slide 17: Programação em pares

## Slide 18: Propriedade coletiva

## Slide 19: Padrões de codificação

## Slide 20: Integração contínua

## Slide 21: Tdd – Test driven development
Fast – Rodar de forma rápida e fácil
Independent – Independente de outros testes
Repeatable – Repetitivos sem depender de fatores externos
Self-checking – Verificam se foram bem sucedidos ou não
Timely – Oportunos (no TDD, imediatamente antes do código)

## Slide 22: tdd
Ambiente de teste
Emendas
  Mocks, stubs
Setup e teardown

## Slide 23: tdd

## Slide 24: atividade
Jogo do planejamento

## Slide 25: gvanerven@unb.br
Obrigado!